Новгородская область

Боровичский район

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНЧАНСКО-СУВОРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р А С П  О Р Я Ж Е Н И Е

28.02.2022  № 9-рг

с.Кончанско-Суворовское

Об утверждении отчёта об использовании средств дорожного фонда Кончанско-Суворовского сельского поселения за 2021 год

# В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кончанско-Суворовского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 12.11.2013 № 161:

1. Утвердить прилагаемый отчёт об использовании средств дорожного фонда Кончанско-Суворовского сельского поселения за 2021 год.

2. Направить отчёт об использовании средств дорожного фонда Кончанско-Суворовского сельского поселения за 2021 год  в Совет депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения и Контрольно-счетную  палату Боровичского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                    Т.М. Воробьева

Приложение

к распоряжению Администрации

сельского поселения

от 28.02.2022 № 9-рг

Отчёт об использовании средств дорожного фонда

за 2021 год

| № п/п | Наименование работ | Объёмы, м2/км | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание дорог (расчистка) |  | 399 626,80 |  |
| 2 | Зимнее содержание дорог (обработка противогололёдными материалами) |  | 42 000,00 |  |
| 3 | Проверка смет |  | 21 420,00 |  |
| 4 | Изготовление и установка дорожных знаков |  | 44 500,00 |  |
| 6 | ремонт участков автомобильной дороги в д.Любони участок 1: от дома №18 до дома №23; участок2: от дома №3 до дома № 5; участок 3: от дома №31 до дома №33; участок 4: от дома №29 до дома №30 | 1650 м2/ 0,550 км | 403 501,39 |  |
| 7 | ремонт участков автомобильной дороги в д.Жуково участок 1: от дома №5 до дома №9; участок 2: от дома №32 до границы населённого пункта; | 972,5 м2/ 0,305 км | 346 570,61 |  |
| 8 | ремонт участков автомобильной дороги в д.Горлово участок 1: от границы населённого пункта до дома №8; участок 2: от дома №7 до дома№15 | 1710 м2/ 0,570 км | 517 127,06 |  |
| 9 | ремонт участка автомобильной дороги п.Удино ул.Боровая участок 1: от пересечения с ул.Центральная до пересечения с ул.Школьная; участок 2: от пересечения с ул.Школьная до дома №1 участок 3: пер Гаражный д.5 до пересечения ул.Боровая | 885 м2/ 0,295 км | 383 364,30 |  |
| 10 | ремонт участка автомобильной дороги п.Удино ул.Молодёжная участок 1: от пересечения с ул.Центральная до дома №5; участок 2: от дома №5 до границы населённого пункта | 900 м2/ 0,300 км | 246 902,98 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2 405 013,14 |  |